АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12.10.2023 |  | № | 246 |
| --- | --- | --- | --- |
| пгт Тужа |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы Тужинского муниципального района «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2026-2031 годы

В соответствии с постановлениями администрации Тужинского муниципального района от 28.07.2023 № 170 «Об утверждении перечня муниципальных программ Тужинского муниципального района Кировской области» и от 19.02.2015 № 89 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Тужинского муниципального района», администрация Тужинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тужинского муниципального района «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2026-2031 годы согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского муниципального района Кировской области.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Тужинского

муниципального района                                                                    Л.В. Бледных

# Приложение

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  Тужинского муниципального района

от     12.10.2023  №   246

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

## Тужинского муниципального района

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»

НА 2026-2031 ГОДЫ

пгт Тужа

2023 год

### ПАСПОРТ

#### муниципальной программы Тужинского муниципального района

#### «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2026-2031 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тужинского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | ## Администрация Тужинского района, Тужинское МУП «Коммунальщик»*, МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики», МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района», подрядные организации, выбранные на конкурсной основе |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение развития промышленного строительства; - строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям; - сокращение расходов на содержание бюджетной сферы. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии; - доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть; - количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы, этапы | 2026-2031 годы, этапов не содержит |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | Источники финансирования; Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей. 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год; 2031 год; ИТОГО. всего; 750,00; 310,00; 850,00; 1000,00; 1000,00; 0; 3910,00. областной бюджет; 700,00; 0; 800,00; 900,00; 900,00; 0; 3300,00. Районный бюджет; 50,00; 310,00; 50,00; 100,00; 100,00; 0; 610,00. иные внебюджетные источники; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - снижение потерь тепла в теплотрассах до 5%; - снижение уровня потерь воды до 14%; - снижение количества аварий и инцидентов организаций коммунального комплекса – 0,59. |

* - по согласованию

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной   программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной  сфере и прогноз ее развития

Настоящая программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих эффективность, устойчивость и надежность функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей. Программа предусматривает как решение задач снижения сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. В результате решения этих задач повысится качество жилищно-коммунального обслуживания населения, эффективность и надежность работы систем электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений.

Муниципальная программа призвана создать необходимые условия для решения основных производственных, финансово-экономических и социальных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Основными источниками центрального теплоснабжения потребителей района являются котельные МУП «Коммунальщик», которые отапливают благоустроенное жилье пгт. Тужа и учреждения бюджетной сферы поселка. В сельских поселениях района централизованное теплоснабжение жилья отсутствует, а учреждения бюджетной отапливаются собственными котельными.

Протяженность тепловых сетей в районе составляет 6,2 км. Основные теплотрассы были построены в 70-е и 80-е годы прошлого века с использованием устаревших теплоизоляционных материалов, не отвечающих современным требованиям, поэтому актуальной задачей становится замена теплоизоляции на теплотрассах, а так же замена и монтаж самих теплотрасс в городском и сельских поселениях.

Водоснабжение и водоотведение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности района и требует целенаправленной работы по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В районе существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, а также потребности промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Водоснабжение района осуществляется из подземных источников. Распределительные сети водопроводов строились в 70-80-х годах прошлого века, сети строились без единого проекта и без соблюдения каких либо правил и нормативов.

Протяженность распределительных сетей водопровода составляет 108,366 км, значительная часть находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. Собственниками сетей по причине отсутствия средств должным образом не осуществляется работа по замене существующих уличных сетей, износ которых составляет 70-80%.

Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на комфортность проживания населения, улучшение жилищных условий требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Учитывая низкую платежеспособность потребителей, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не привлекались инвестиции в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Данные по снабжению водой населенных пунктов района приведены в таблице №1:

Таблица № 1

| N п/п | Поселение | Количество скважин | Максимальный суточный водоотбор (куб. м/сут.) | Протяжен- ность сети |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тужинское городское поселение | 10 | 150 | 45,3 |
| 2 | Пачинское сельское поселение | 3 | 55,8 | 15,3 |
| 3 | Грековское сельское поселение | 3 | 21 | 14,6 |
| 4 | Ныровское сельское поселение | 4 | 41 | 12,2 |
| 5 | Михайловское сельское поселение | 5 | 37 | 21,0 |

Услугами водоотведения пользуются жители благоустроенных домов районного центра. Основная часть жилищного фонда района водоотведением не обеспечена.

Сточные воды от жилой застройки, предприятий и организаций центральной части п. Тужа по самотечно-напорным коллекторам поступают на очистные сооружения биологической очистки проектной производительностью 0,3 тыс. куб. м/сут. Протяженность канализационных сетей 5,3 км. Перекачка стоков осуществляется канализационными насосными станциями.

Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Тужа ниже поселка по течению реки.

Выпуск от Тужинской центральной районной больницы.

Сточные воды поступают на очистные сооружения, которые практически исчерпали свой ресурс и стоки практически без очистки поступают в р. Тужа, кроме того выпуск производится в границах населенного пункта, что запрещено действующими санитарными требованиями, поэтому возникла необходимость строительстве напорного коллектора канализационных стоков, обеспечивающего комфортность проживания, при одновременном повышении эффективности жилищно-коммунальных услуг. Система канализации эксплуатируется более 30 лет, насосная станция перегружена, оборудование отработало свой ресурс. Из-за отсутствия финансирования за истекший период никаких мер по реконструкции не предпринималось. Строительство напорного коллектора через реку Тужа позволит разрешить данную проблему и более полно использовать мощности очистных сооружений, которые в настоящее время не догружены.

Действующая система канализации обслуживается МУП «Коммунальщик».

2. Приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

На территории Тужинского района приоритеты муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Конституцией Российской Федерации, а также стратегическими документами, утвержденными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Правительством Кировской области, муниципальными правовыми актами.

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения района, в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития жилищного и промышленного строительства;

- строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- сокращение расходов на содержание бюджетной сферы;

Целевыми показателями эффективности реализации муниципальной программы являются:

1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией".

2. Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Кировстата из формы статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода".

3. Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения.

Значение показателя определяется по формуле:

Атв/1 км = (Ат + Ав) / (Пт + Пв), где:

Атв/1 км - количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения (единиц);

Ат - количество аварий на паровых и тепловых сетях (единиц) (данные из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" в год реализации муниципальной программы);

Ав - количество аварий на водопроводных сетях (единиц) (данные из формы статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода" в год реализации муниципальной программы);

Пт - протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км) (данные из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" в год реализации муниципальной программы);

Пв - протяженность водопроводных сетей (км) (данные из формы статистического наблюдения N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода" в год реализации муниципальной программы).

Сроки реализации: 2026-2031 годы.

Для решения задач и реализации программы необходимы средства бюджетов всех уровней и привлечение иных внебюджетных средств.

В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития района, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий, и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает разделение на этапы.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- снижение потерь тепла в теплотрассах;

- снижение уровня потерь воды;

- снижение количества аварий и инцидентов организаций коммунального комплекса.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 3.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

##### 3.1. Мероприятиями Программы по развитию систем теплоснабжения предусмотрено:

- строительство и реконструкция тепловых сетей

- установка теплосчетчиков

- увеличение мощности котельных

- замена устаревших котлов, выработавших свой ресурс, на новые более экономичные

- в целях снижения теплопотерь и аварийности на теплопередающих сетях предусмотрен их капитальный ремонт и замена утеплителя на теплотрассе.

3.2. Комплекс мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения предусмотренный Программой, включает следующие виды работ:

- замена отслуживших свой срок стальных труб

- прокладка новых водопроводных сетей

Перечень мероприятий с указанием сроков и источников финансирования приведены в приложении № 1 к данной Программе.

- 4. Основные меры правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

В связи с изменением законодательства Российской Федерации и в целях эффективного осуществления мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы планируют разрабатывать нормативные правовые акты Тужинского района в сфере ее реализации.

В Муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом изменений, вносимых в законодательство Российской Федерации.

Для реализации муниципальной программы необходимо принятие нормативных правовых актов, направленных на достижение цели и конечных результатов, которые приведены в приложении № 5

- 5. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы

Объем финансовых средств на реализацию муниципальной  программы определен в соответствии с отдельными мероприятиями, включенными в программу (приложение № 1).

Финансирование Программы предусматривается следующим образом:

- средства районного бюджета 610,00 тыс. руб;

- средства областного бюджета 3300,00 тыс. руб;

- иные внебюджетные средства 0 тыс. руб.

Информация о расходах на реализацию программы за счет средств районного бюджета представлена в приложение № 2.

- 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Тужинского района |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств областного и местных бюджетов и внебюджетных источников на поддержку жилищно-коммунального хозяйства |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

Приложение № 1

к  муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной

программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | ИТОГО |
|  | Муниципальная программа | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2026-2031 годы | всего | 750,00 | 310,00 | 850,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 | 3910,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 700,00 | 0 | 800,00 | 900,00 | 900,00 | 0 | 3300,00 |
|  |  |  | Районный бюджет | 50,00 | 310,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 610,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | Котельная СДК с.Пачи замена котла на более эффективный | всего | 750,00 |  |  |  |  |  | 750,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 700,00 |  |  |  |  |  | 700,00 |
|  |  |  | Районный бюджет | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Частичная замена системы отопления в СДК с. Пачи | всего |  | 310,00 |  |  |  |  | 310,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  | 310,00 |  |  |  |  | 310,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Котельная СДК д. Покста замена котла на более эффективный | всего |  |  | 850,00 |  |  |  | 850,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  | 800,00 |  |  |  | 800,00 |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Котельная спорткомплекс д. Пиштенур замена котла на более эффективный | всего |  |  |  | 1000,00 |  |  | 1000,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  | 900,00 |  |  | 900,00 |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Котельная СДК д. Греково замена котла на более эффективный | всего |  |  |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

__________________

Приложение № 2

к  муниципальной программе

Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств районного бюджета

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год | ИТОГО |
|  | Муниципальная программа | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2026-2031 годы | всего | 50,00 | 310,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 610,00 |
| 1 |  | Котельная СДК с.Пачи замена котла на более эффективный | Районный бюджет | 50,00 |  |  |  |  |  | 50,00 |
| 2 |  | Частичная замена системы отопления в СДК с. Пачи | Районный бюджет |  | 310,00 |  |  |  |  | 310,00 |
| 3 |  | Котельная СДК д. Покста замена котла на более эффективный | Районный бюджет |  |  | 50,00 |  |  |  | 50,00 |
| 4 |  | Котельная спорткомплекс д. Пиштенур замена котла на более эффективный | Районный бюджет |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 5 |  | Котельная СДК д. Греково замена котла на более эффективный | Районный бюджет |  |  |  |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тужинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | соисполнитель | Администрация Тужинского района, Тужинское МУП «Коммунальщик»*, МКУ «Отдел культуры, спорта и молодежной политики», МКУ «Управление образования администрации Тужинского муниципального района», подрядные организации, выбранные на конкурсной основе |  |  |  |  |  |  |

*- по согласованию

______________________

Приложение № 3

к  муниципальной программе

Сведения о целевых показателях эффективности реализации

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2022 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | «Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2026-2031 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии. | % | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| 1.1.2 | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 |
| 1.1.3 | Количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере тепло- и водоснабжения | единиц | 0,65 | 0,61 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 0,59 | 0,59 |

_____________________

Приложение № 4

к  муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Развитие коммунальной инфраструктуры» на 2026-2031 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| N п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Тужинской районной Думы | Решением Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый годи на плановый период утверждаются доходы, расходы и источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый годи на плановый период, распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований района. | Отдел жизнеобеспечения | Ежегодно, IV квартал |
| 2 | Решение Тужинской районной Думы | Входе исполнения бюджета муниципального района с учетом поступлений доходов в бюджет муниципального района принимается решение Тужинской районной Думы о внесении изменений в решение Тужинской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период. | Отдел жизнеобеспечения | Ежегодно, IV квартал |
| 3 | Решение Тужинской районной Думы | Решением Тужинской районной Думы об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год утверждается отчет об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | Отдел жизнеобеспечения | Ежегодно, IV квартал |

____________________